CONTRATO N.  014/2020

TERMO DE CONTRATO, CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS E A EMPRESA MARCO AURELIO ESSELIN PINTO.

A Associação Mato-grossense dos Municípios - AMM, doravante denominada de contratante, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.234.260/0001-21, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.920, CPA em Cuiabá-MT, neste ato representado por seu Presidente Sr. Neurilan Fraga, portador do CPF nº 063.907.651-34 e RG nº 042.840 SSP/MT, residente e domiciliado na Av. Valentim Peron, n° 66, Centro, Nortelândia - MT, e de outro lado a empresa MARCO AURELIO ESSELIN PINTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.859.330/0001-11, situada na Rua 07 casa 01, Bairro Morada do ouro, Cuiabá-MT, por seu representante legal, Sr. Marco Aurelio Esselin Pinto, CPF: 075.350.136.-86 e RG: 10762560 SSP/MG, tem entre si, justo e acordado por força deste instrumento, o presente CONTRATO, sujeitando-se às normas preconizados na Lei nº 8.666/93 e demais alterações, e no que consta do Processo Licitatório CONVITE 004/2020, mediante as condições inseridas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA AREA DE CONVIVIO DOS COLABORADORES E ASSOCIADOS DA AMM, em conformidade com as especificações, de acordo  com  a  necessidade,  conforme  Anexo I do Edital do Convite 004/2020.

1.2. O valor total do presente contrato é de R$ 232.859,30 (Duzentos e trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e nove e trinta centavos).

1.3. a todas as exigências, itens, sub-itens, elementos, projetos, especificações e condições gerais constantes no Edital de Convite 004/2020;

1.3. aos projetos, as especificações técnicas, quantitativas e cronogramas aprovados pela Contratante

1.4: Os documentos acima mencionados, aceitos pela Contratada, passam, juntamente com sua proposta constante do processo, a integrar o presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. As obras e serviços serão realizados sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

3.1. A fiscalização da execução das obras e serviços caberá à Associação Mato-grossense dos Municípios, por meio de seus prepostos, incumbindo-lhes, consequentemente, a prática de todos os atos próprios ao exercício desse mister, definidos no Edital de Licitação e nas especificações das obras e serviços, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em vigor, devendo anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato.

3.2. Ficam reservados à Fiscalização o direito e autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, no Edital, nas especificações, ou nas normas, e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e os serviços em questão, e seus complementos, podendo determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

3.3. A Contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho das suas atividades.

3.4. A existência e atuação da Fiscalização por parte da contratante, não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada quanto a qualidade da execução da obra. No que se refere as alterações necessárias ao projeto original, estas serão decididas em conjunto entre o representante da contratante e da contratada, ficando ambos responsáveis pelas adequações realizadas

3.5. O disposto nesta Cláusula não invalida e/ou substitui a fiscalização ambiental a ser executada pelos órgãos competentes.

3.6.  Ficam reservadas à Fiscalização direito e autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos.

3.7. Compete, ainda, especificamente à Fiscalização:

a. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

b. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;

c. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

d. Promover, com a presença da Contratada, as medições das obras e serviços efetuados;

e. Dar imediata ciência à Coordenação Administrativa Financeira da AMM sobre os fatos passíveis de apuração para aplicação de penalidades ou rescisão, praticados pela Contratada;

f. Rejeitar no todo ou em parte qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

g. Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;

h. Decidir quanto à aceitação de substituição de material diferente do especificado, por motivo de força maior;

i. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nesta cláusula e seus parágrafos;

j. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro do prazo de cinco dias a contar da data de emissão da Ordem de Serviço. Tais elementos constituir-se-ão, basicamente, da documentação técnica julgada indispensável, inclusive, para locação da obra, nível de referência e demais elementos necessários.

l. Comunicar, por escrito, as instruções somente das modificações do projeto que porventura venham a ser feitas, bem como alterações de prazos e cronogramas;

m. Relatar, tempestivamente, ao Chefe imediato ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras em relação a terceiros.

3.8. Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à Fiscalização:

a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;

b. Registrar o andamento das obras, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

c. Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da Contratada, no referido Diário;

d. Dar soluções às consultas feitas pela Contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao desenvolvimento da Contratada, seus prepostos e sua equipe;

g. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento do projeto e especificações;

h. Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A Contratada ficará responsável pela conservação da obra, por sua conta, pelo prazo de noventa dias, contados a partir do recebimento provisório.

CLÁUSULA QUINTA - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A Contratante obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, e/ou ao meio ambiente por meio de fiscalização dos profissionais exclusivos da contratante, em consequência da execução dos trabalhos que venha a ser executado, inclusive as que possam afetar os serviços a cargo de concessionários. Será da exclusiva responsabilidade da Contratante a obrigação de notificar a contratada os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus sucessores

5.2. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, obras e serviços, objeto deste Contrato, em que se verifiquem irregularidades até a data de entrega da obra, sendo recebida a obra pelo contratante e fiscal responsável, não poderá alegar desconhecimento de irregularidades, resultantes da execução, o emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às especificações deste contrato sem  previamente acordadas e aceitas pela contratada e fiscalização da obra em seus processos de medição.

5.3. A Contratada obriga-se a manter na direção e no local das obras, até o seu final o Engenheiro referido na cláusula sétima, cuja substituição só poderá ser feita por outro de igual lastro e experiência e capacidade, sempre a exclusivo critério da Contratante.

5.4. A Contratada é, também, responsável por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações social, trabalhista, tributária, comercial, securitária ou previdenciária, que resultem ou venham a resultar da execução deste contrato, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive, despesas com instalações e equipamentos necessários às obras e serviços e, em suma todos os gastos e encargos com material (transporte de materiais até o local da execução da obra e mão-de-obra) necessários à completa realização do objeto deste Contrato.

5.5. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos decorrentes da legislação mencionados no parágrafo anterior, não transfere a Contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato, ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

5.6. A Contratada é única, integral e exclusiva responsável pela guarda, defesa e vigilância dos canteiros das obras, dos materiais, das máquinas e dos equipamentos a serem instalados e empregados no local da obra e se obriga, outrossim, a afastar qualquer empregado ou funcionário seu, cuja presença, a juízo da Fiscalização, seja considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição dos serviços.

5.7. A Contratada obriga-se ainda a:

a. providenciar, às suas expensas, cópias dos documentos necessários à assinatura do Termo de Contrato, e no decorrer da execução das obras e serviços;

b. registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação de Responsabilidade Técnica” à Fiscalização;

c. A contratante si responsabilizar-se pelos itens (A, B, C) livrando de responsabilidades a Contratante:

i) risco de responsabilidade civi do construtor.

ii) contra acidentes do trabalho.

iii) riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste contrato.

d. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho.

e. fornecer e colocar no canteiro de obras as placas ou outras formas de divulgação das fontes de financiamento e de coordenação dos serviços;

f. manter, permanentemente, no local das obras e serviços, equipe técnica suficiente, composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assume perante a Fiscalização, a Responsabilidade Técnica, até a entrega definitiva do objeto do contrato, inclusive com poderes para deliberar sobre determinações de emergência, caso se façam necessárias;

g. facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras e serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

h. obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir salubridade e segurança dos empregados no canteiro das obras e serviços;

i. submeter à Fiscalização quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de utilização de material similar, em substituição ao especificado previamente;

j. retirar todo o entulho decorrente da execução, parcial ou total, das obras e serviços, deixando o local totalmente limpo;

l. fornecer e manter, no canteiro de obras, “Diário de Ocorrência”, o qual deverá permanecer

disponível para lançamento pela Fiscalização ou pela Contratada, dos fatos ocorridos durante a execução da obra.

m. Por parte da contratante registrar, obrigatoriamente, no “Diário de Ocorrência”:

i) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos serviços;

ii) as folhas de serviços;

iii) consultas à Fiscalização;

iv) as datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

v) os acidentes ocorridos durante a jornada de trabalho;

vi) as respostas às interpelações da Fiscalização;

vii) a eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a execução da obra;

viii) outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objeto de registro;

n .A contratante ficara responsável providenciar o pagamento de taxas e emolumentos junto às concessionárias de serviços públicos, para efetivação das ligações definitivas de água, telefone, energia elétrica, esgoto, gás e outros.

o. propiciar aos seus empregados as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais para o bom desempenho e controle de tarefas afins;

q. identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante;

r. manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção de suas atividades;

u. manter pessoal habilitado, uniformizado, num só padrão, devidamente identificado através de crachás com fotografia recente;

v. instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da obra;

5.8. A Contratada deverá adotar o necessário cuidado em todas as operações, com o uso de seus equipamentos, promovendo a proteção do operário, das pessoas e do tráfego de veículos, e causando o mínimo incômodo possível às propriedades limítrofes à obra.

CLÁUSULA SEXTA

6.1. As obras e serviços a que se refere o presente Contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do Engenheiro Luciano de Oliveira Nunes, CREA nacional 260.447.480-7, CPF n° CPF 531.195.251-20, ficando autorizado a representar a Contratada em suas relações com a Contratante, em matéria de serviço.

6.2.O engenheiro responsável obriga-se a registrar o presente Termo de Contrato no CREA, sob pena de ser aplicada a Contratada a multa de até 5% do valor da garantia e/ou suspensão dos pagamentos, até o efetivo cumprimento dessa obrigação, por parte do referido engenheiro.

6.3. A Contratada obriga-se a manter o mencionado Engenheiro na direção e no local das obras e serviços até a conclusão, permitida sua substituição, por outro de igual lastro, experiência e capacidade, sempre a exclusivo critério e aprovação da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor global do Contrato é de R$ 232.859,30 (Duzentos e trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e nove e trinta centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes deste Contrato, foi empenhada à conta da seguinte dotação: Programa de:

01                       Associação Matogrossesense dos Municipios

03                       Coordenação Administrativa e Financeira

1004                   Reforma da sede da AMM

4.4.90.51            Obras e Instalações

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1. A Contratada obriga-se a cumprir, rigorosamente, os seguintes prazos:

I - DE INÍCIO: A Contratada deverá iniciar os trabalhos IMEDIATAMENTE APÓS o recebimento da ordem de serviço expedida pela Contratante.

II - DE ETAPAS DE EXECUÇÃO: O programa mínimo de progressão dos trabalhos e o desenvolvimento das obras obedecerão à previsão de etapas constantes do Cronograma Físico-financeiro.

III - DE CONCLUSÃO: O prazo máximo para a completa execução das obras e serviços é de 90 (Noventa) dias findo o qual deverão estar inteiramente concluídas.

IV - DE ENTREGA PROVISÓRIA: Concluídas as obras a contratada deverá, no prazo de 02 (dois) úteis, comunicar formalmente e por escrito a Contratante para recebê-las.

V - DE OBSERVAÇÃO: É de 90 (noventa) dias o prazo de observação das obras e serviços, contados do recebimento provisório, durante o qual serão inspecionadas e testadas, competindo à Contratada reparar e refazer às suas expensas qualquer serviço impugnado até a data de entrega da obra com laude de vistoria de conclusão na entrega da obra, bem como arcar com todas as despesas decorrentes dos testes e demais provas exigidas por normas técnicas.

VI – DE VIGÊNCIA: Este contrato passará a viger a partir da data de sua assinatura, pelo prazo de 90 (Noventa) dias.

9.2. Os prazos de início, de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados, a critério da Contratante, mantidas as demais cláusulas contratuais e desde que ocorra qualquer dos motivos enumerados nos itens de I a VI, do parágrafo único do artigo 57, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

10.1. Concluídas as obras e os serviços, após comunicação formal, por escrito dessa conclusão pela Contratada, a Contratante procederá ao recebimento provisório do objeto, pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 02 dias uteis (DOIS) dias da comunicação escrita da Contratada.

10.2. A Contratante receberá, na forma do art. 73, inciso I, “a”, da Lei n. 8.666/93, as obras e os serviços em caráter provisório no prazo não superior a noventa dias, durante o qual fica a Contratada obrigada a efetuar os reparos ate a entrega provisória que, a juízo da Contratante, se fizeram necessários, quanto à qualidade e segurança do objeto ou ocasionados por erro técnico na sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

11.1. Após o decurso do prazo de observação ou vistoria, previsto no parágrafo anterior, o objeto será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93, e ao disposto como restrições e/ou condições de validade da(s) correspondente(s). O recebimento definitivo excluirá a responsabilidade civil da Contratada pela solidez das obras, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

11.2. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a obra, se em desacordo com o Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES

12.1. O pagamento será de acordo com evolução da obra dívida em 3 medições, condicionando que a última parcela será correspondente a entrega da obra provisória conforme clausula DÉCIMA, mediante apresentação de Notas Fiscais e planilhas de medição devidamente atestadas pela comissão de fiscalização nomeada pela Contratante.

12.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários dos empregados que colocar à disposição da Contratante, sendo que si necessário apresentara contrato de prestação de serviço e responsabilidades solidarias dos colaboradores a disposição da contratada.

12.3. Não havendo a comprovação de que trata o parágrafo PRIMEIRO, apresentar recibo de pagamentos dos contratos de trabalhos e recibo de quitação do contrato de trabalho.

12.4. Em ocorrendo atraso no pagamento a ser feito pela Contratante, por culpa da Contratada não serão devidos atualização monetária ou juros.

12.5. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos etc.

12.6. As medições serão acompanhadas por representantes da Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante da Contratante.

12.7. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 02 (DOIS) dias, contado a partir de cada medição, observando-se para as respectivas realizações, o seguinte procedimento:

a) a Contratada deverá entregar os relatórios de medição no prazo de dois dias após a sua realização, nos termos da cláusula sexta;

b) a Contratante deverá aprovar os valores para fins de faturamento, comunicando essa aprovação à Contratada no prazo de três dias úteis do recebimento da medição;

c) a Contratada deverá apresentar a fatura no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados, nos termos da alínea anterior;

d) a não aprovação dos valores nos termos da alínea "b" deverá ser comunicada à Contratada, com a justificativa correspondente, no prazo estabelecido na mesma alínea “b”;

e) as faturas emitidas contra a Contratante pela Contratada deverão ser entregues na Gerência de Compras da Contratante.

PARÁGRAFO OITAVO - Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido a recomendações da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. A Contratada poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com o Capitulo IV, da Lei n.º 8.666/93 e da Lei nº 9.605/98, sem prejuízo do direito à rescisão do Termo de Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a prévia defesa da Contratada, nos Termos da Lei, no prazo de cinco dias úteis, contados da data da comunicação do ato pela autoridade competente:

a) advertência;

b) multas moratórias de um por cento do valor do Contrato, por dia, até o trigésimo dia de atraso, se as obras e serviços não forem iniciados na data prevista, sem justificativas aceitas pela Contratante;

c) multa de dez por cento sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na hipótese da rescisão administrativa, se a Contratada recusar-se a executá-lo;

d) caso a data da entrega final dos serviços atrase por culpa da Contratada, será aplicada pela Contratante multa correspondente a um por cento, sobre o valor deste Termo de Contrato, por dia de atraso;

e) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Contratante, por prazo a ser fixado de até dois anos, a ser publicado no Diário Oficial dos Municípios.

f) em caso de infração às normas ambientais, a Contratada fica sujeita às sanções pertinentes, aplicáveis pelos órgãos competentes, constituindo, outrossim, motivo para suspensão do direito de licitar e impedimento para contratar com o Poder Público, por prazo de até dois anos.

13.2. A sanção estabelecida na letra “e” é de competência exclusiva do agente político ordenador da despesa, facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DE CONTRATO

14.1. Este Termo de Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

c) lentidão no seu cumprimento, levando a Contratante a permitir a não conclusão das obras e  serviços;

d) atraso injustificado no início das obras e serviços;

e) paralisação das obras e serviços, sem justa causa e prévia comunicação a Contratante;

g) desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;

h) cometimento reiterado de faltas na sua execução;

i) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j) dissolução da sociedade;

k) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a juízo da Contratante, prejudique a execução do Contrato;

l) razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Contratante e exaradas no processo a que se refere o Contrato;

m) suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. É assegurado à Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

o) atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, decorrentes do objeto, ou parcelas de obras e serviços, já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

p) não liberação, pela Contratante, de área local para a execução do objeto, nos  prazos contratuais; e

q) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

14.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

I – Administrativa, nos casos especificados nas letras “a” à “m” e “q”.

II - Amigavelmente pelas partes. III - Judicialmente.

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

14.4. A rescisão administrativa acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Contratante;

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, na forma do inciso V do art. 58, da Lei n.º 8.666/93;

III – execução da garantia contratual para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a ele devidos (quando tiver sido exigida).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. A Contratada fica responsável em executar e entregar a obra dentro do prazo e projeto estipulado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

16.1. Será alterado este Contrato, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, durante sua vigência, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) quando, por iniciativa da CONTRATANTE, houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, até o limite estabelecido no art. 65, §1° da Lei 8.666, do valor inicial atualizado do Contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite anteriormente estabelecido.

II - Por acordo entre as partes:

a) quando necessária a modificação do regime de execução, em face da verificação técnica da inaplicabilidade, nos termos contratuais originários;

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução do objeto.

16.2. Aquelas obras e serviços adicionais, cujos preços unitários não constem da proposta inicial, serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na letra “b”, inciso I desta Cláusula.

16.3. No caso de supressão do objeto, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

16.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses para mais ou para menos, conforme o caso.

16.5. Em havendo alteração unilateral deste Contrato, que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

16.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva das obras e serviços executados, total ou parcialmente.

16.7. O pagamento da última medição só será efetuado após o recebimento e aprovação das obras e serviços pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA  DÉCIMA SÉTIMMA - REAJUSTAMENTO

17.1. Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, observadas as exigências do art. 57, §§1º e 2º, da Lei n. 8.666/93, de modo que o contrato venha a atingir vigência superior a doze meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, hipótese em que não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO DO CONTRATO

18.1. Obriga-se a CONTRATADA, por si e por seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições do presente contrato, e elege como seu domicilio contratual o da cidade de Cuiabá/MT, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

19.1. A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS NORMAS APLICÁVEIS

20.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei n. 8.666/93, Lei n. 4.320/64 e demais legislação aplicável.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020

CONTRATANTE:      ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

NEURILAN FRAGA

PRESIDENTE

CONTRATADA:      MARCO AURELIO ESSELIN PINTO

MARCO AURELIO ESSELIN PINTO

SÓCIO PROPRIETÁRIO

TESTEMUNHAS:

1: _________________________			2: ____________________________